监理员职业标准（征求意见稿）

前    言

根据河南省建设监理协会《关于公布 2022 年第一批河南省建设监理协会团体标准编制项目计划的通知》(豫建监协[2022]9号）的要求，标准编写组经广泛调研、充分讨论并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分 8 章，包括：总则，术语，基本规定，职业概况，基本要求，工作要求，职业教育，职业能力评价。

本标准由河南省建设监理协会负责管理，河南省光大建设管理有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送河南省光大建设管理有限公司（地址：河南省郑州市北三环6号9号楼 10楼， 邮 编 ： 450003邮箱:guangdajianli@163.com ）。

本标准主编单位：河南省光大建设管理有限公司

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目   次

1  总   则	- 1 -

2  术   语	- 2 -

3　基 本 规 定	- 5 -

4  职 业 概 况	- 6 -

4.1  一 般 规 定	- 6 -

4.2  职 业 岗 位	- 6 -

4.3  职 业 特 征	- 6 -

4.4  职 业 资 格	- 7 -

4.5  职 业 环境	- 7 -

5  基 本 要 求	- 8 -

5.1  一 般 规 定	- 8 -

5.2  职 业 道 德	- 8 -

5.3  职 业 守 则	- 8 -

5.4   基 础 知 识	- 9 -

6  工 作 要 求	- 11 -

6.1  一 般 规 定	- 11 -

6.2  工 程 质 量 造 价 进 度 控 制	- 11 -

6.3  安 全 文 明 施 工 管 理	- 12 -

6.4  专 业 知 识	- 13 -

6.5  职 业 技 能	- 14 -

7  职 业 教 育	- 14 -

7.1  业 务 培 训	- 15 -

7.2  继 续 教 育	- 15 -

8 职业能力评价	- 16 -

本标准用词说明	Error: Reference source not found

附条文说明	Error: Reference source not found

- Contents

- 1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirement	5

4 Career Profile	6

4.1 General Requirement 	6

4.2 Professional Posts 	6

4.3 Occupational Characteristics 	6

4.4 Professional Qualification	7

4.5 Occupational Environment	7

5 Basic Requirements	8

5.1 General Requirement 	8

5.2 Professional Ethics 	8

5.3 Professional Code	8

5.4 Basic Knowledge	9

6 Work Requirements 	11

6.1 General Requirement	11

6.2 Project quality and cost schedule control	11

6.3 Safe and civilized construction management 	12

6.4 Professional Knowledge 	13

6.5 Vocational Skills	14

7 Vocational Education 	14

7.1 Business Training 	15

7.2 Continuing Education	15

8 Professional Ability Evaluation 	16

Explanation of Wording  in This Standard 	19

Addition :Explanation ofprowisions

# 1  总   则

1.0.1  为加强对河南省监理员职业的管理，规范监理员职业行为，依据《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)、河南省《建设工程监理工作标准》(DBJ41/T208)、《监理人员职业标准》、《专业监理工程师职业标准》(T/HAEC 005-2022)相关规定,制定本标准。

1.0.2  本标准适用于河南省监理员的人才队伍建设规划、教育培训、职业能力评价、职业管理等活动。

1.0.3 河南省监理员的职业资格、职业教育、职业能力评价等除应符合本标准外，尚应符合国家及河南省现行有关法律、法规及标准的规定。

# 2  术   语

- 2.0.1  职业道德professionalethics

监理员在职业活动中应遵循的基本观念、意识、品质和行为的要求。

2.0.2  职业守则professionalcode

监理员在职业活动中应该遵循的行为准则。是社会对监理员职业观念、职业态度、职业技能、职业纪律和职业作用等综合方面的行为标准要求。是职业道德在职业生活中的具体体现。

2.0.3  职业能力 vocational ability

职业能力是从事其职业的多种能力的综合。

【条文说明】职业能力是指将所学的知识、技能和态度在开展工作活动中进行类化迁移与整合所形成的能完成一定工作任务的能力。

职业能力主要包含三方面基本要素：

1 为了胜任工作而必须具备的能力，表现为任职资格。

2 在步入正式职业后表现的职业素质。

3 开始职业岗位后所具备的职业生涯的管理能力。

职业能力是多种能力的综合，分为一般职业能力、专业能力和综合能力。

- 2.0.4  职业资格occupation qualification

职业资格是对从事相应职业所必备的学识、技术和能力的基本要求。

【条文说明】2017年9月12日，人社部发布《关于公布国家职业资格目录的通知》，文件将职业资格重新分为专业技术人员职业资格和技能人员职业资格，监理员职业资格属于专业技术人员职业资格范畴。

2.0.5  职业环境occupational environment

有关工作技术条件、工作强度、收入待遇和晋升机会等的自然环境与社会环境。

【条文说明】职业环境包括社会环境因素以及组织环境因素。社会环境因素即在社会大环境以及组织环境中的发展状况、技术含量、社会地位、未来发展趋势等。组织环境因素是指某一岗位，在其所依附的组织中，职能发挥与绩效达成的通畅性和后续的可改善空间。

- 2.0.6  职业特征 professional feature

即个人所从事的职业区别于其他职业的特点。

【条文说明】《中华人民共和国职业分类大典》把我国社会职业划分为由大到小，由粗到细的四个层次：大类（8个）、中类（79个）、小类（449个）、细类（1636个）。细类为最小类别，亦即职业。 职业特征包括社会属性、规范性、功利性、技术性以及时代性。

- 2.0.7  继续教育continuing education

是在学校教育之后的受教育活动，是终身学习体系的重要组成部分。

【条文说明】继续教育是指已经脱离正规教育，参加工作的人员和负有成人责任的人所接受的各种各样的教育，是对专业技术人员进行知识更新、补充、拓展和能力提高的一种高层次的追加教育。进一步完善知识结构、提高创造力和专业技术水平。

- 2.0.8  监理机构 supervision organization

工程监理单位派驻工程现场负责履行建设工程监理合同的组织机构。

2.0.9  总监理工程师 chief project management engineer

由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

2.0.10  专业监理工程师 specialty projrct management engineer

由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。

- 2.0.11  监理员 site supervisor

从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的监理人员。

- 2.0.12  旁站key works supervising

项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。

- 2.0.13  见证取样sampling witness

项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。

## 3　基 本 规 定

3.0.1　本标准所称的监理员应与具备工程监理资质的监理单位签订聘用合同。监理员是项目监理机构的组成人员，其专业配套、数量等应满足建设工程监理工作需要。

3.0.2　监理员应熟悉工程监理规范、工程管理等相关专业知识，熟悉所监理项目的合同条款、规范、设计图纸，在专业监理工程师的指导下，从事具体监理工作。

3.0.3  监理员在监理工作中要严格按照监理程序和监理依据，进行工程项目的检查和记录，在检查过程中，发现问题应及时向专业监理工程师或总监报告，不得私自处理。

3.0.4　监理员应按照职责分工做好工程进度、质量、投资、安全等方面的记录，掌握工程全面进展等信息，完成专业监理工程师交办的其他任务等。

- 3.0.5  监理员应履行下列职责：

- 1　检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况。

- 2　进行见证取样。

- 3　复核工程计量有关数据。

- 4　检查工序施工结果。

- 5　发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。

- 6  做好工程旁站并及时记录。

- 7  记录监理日记。

- 8  参与工程材料、构配件、设备进场验收并做好记录。

- 9  进行巡视检查并做好记录。

- 10  参与平行检验并做好记录。

[条文说明] 监理员职责为其基本职责，在建设工程监理实施过程中，项目监理机构还应针对建设工程实际情况，明确各岗位监理员的职责分工。

- 4  职 业 概 况

## 4.1  一 般 规 定

4.1.1  监理员的职业岗位应按照国家、河南省现行法律、法规、标准及相关规定设置。

4.1.2  监理员应具有相应资格。

【条文说明】监理员应取得河南省建设监理协会颁发的监理员证书方可上岗从业。

## 4.2  职 业 岗 位

4.2.0  监理员职业岗位与总监理工程师、专业监理工程师职业岗位共同组成项目监理机构。监理员一般从事旁站和见证取样等方面的具体工作，应在总监理工程师和专业监理工程师的指导下开展监理工作。

【条文说明】 监理员岗位职责为其基本职责，在建设工程监理实施过程中，项目监理机构还应针对建设工程实际情况，明确各岗位监理员的职责分工。监理员与总监理工程师、专业监理工程师存在岗位差别，形成管理层和执行层的明确分工，做到既有分工又有合作，做到责权统一。

## 4.3  职 业 特 征

4.3.1  监理员的职业属于工程建设专业技术咨询服务。

【条文说明】针对工程建设项目的需求，通过专业的技术服务能力为工程建设项目提供管理服务。

4.3.2  监理员应以施工阶段基础性专业技术咨询服务为主要职能，在专业监理工程师的指导下自主地开展工作。

【条文说明】熟悉所监理项目的合同条款、规范、设计图纸，在专业监理工程师的指导下有效开展现场工作，完成专业监理工程师交办的其他任务。

4.3.3  监理员根据所学专业从事某一专业或某一方面的具体监理工作。

4.3.4  监理员职业的发展晋升为专业监理工程师。

## 4.4  职 业 资 格

4.4.1  监理员应具有工程建设相关专业中专及以上学历并经过监理岗位业务培训。

【条文说明】监理员是从事具体监理工作的人员，不同于项目监理机构中其他行政辅助人员，监理员应具有中专及以上学历，并经过监理业务培训。

4.4.2  工程监理企业可根据相关标准规定对监理员进行职业能力评价，合格后方可上岗。

4.5  职 业 环 境

4.5.1  监理员应遵守国家、行业或河南省现行的法律法规、规范、标准开展监理工作，依法承担监理责任。

【条文说明】认真学习和贯彻执行有关建设监理的法律、法规、规范、标准、规程。

4.5.2  监理员在开展监理工作时多处于室外环境，受气候影响较大、危险源较多；整理内业档案资料、工作记录、参加会议时多处于室内环境，受气候影响较小、危险源较少。

4.5.3  监理员处于监理企业、项目监理机构管理或协同的基础专业技术咨询服务工作环境，其工作涉及建设单位、勘察设计单位、施工单位、供货单位、检测单位等多单位和部门协调的工作环境。

- 5  基 本 要 求

## 5.1  一 般 规 定

5.1.1 监理员应热爱祖国，拥护中国共产党的领导。

5.1.2 监理员在职业活动中应恪守职业道德及职业守则，努力提高专业技术水平及职业技能。

## 5.2  职 业 道 德

5.2.1  监理员应遵规守法，诚实守信。践行行业公约，讲信誉，守承诺，坚持实事求是，“公平、独立、诚信、科学”地开展工作。

【条文说明】监理员在从业过程中应维护甲方的权益，不损害其他相关方的权益。为了确保建设监理事业的健康发展，对监理员的职业道德和工作纪律都有严格的要求，在有关法规中也作了具体的规定。

5.2.2  监理员应恪尽职守，爱岗敬业，自觉维护行业信誉。

【条文说明】监理员作为项目监理机构基层监理人员，应于日常工作中勤勉努力做好本职工作，珍惜自己的工作岗位，用自觉行动去维护行业信誉。

5.2.3  监理员应团结协作，尊重他人。

【条文说明】监理员应按照监理机构人员组织分工进行工作，团体内工作应团结互助，对待项目各参建单位人员应和谐相处、相互尊重，共同做好日常各项工作。

5.2.4  监理员应自觉抵制不正之风，廉洁从业，不谋取不正当利益。

【条文说明】本条是对监理员自身道德品行的行业要求，监理员应坚决抵制不良作风，对于不正当的利益坚决不能收受，始终保持廉洁从业的道德品行。

5.2.5  监理员应维护职业形象，保守商业秘密，不泄露项目建设参建各方需要保密的事项。

【条文说明】项目监理机构是项目参建方中的监控主体，诚信守诺是践行的行业公约，对于项目所涉及的保密事宜和各类信息事宜应保守不泄露。

5.2.6  不以个人名义承揽监理业务。

## 5.2.7  不为所监理项目指定承建商、建筑构配件、设备、材料和施工方法。

## 5.3  职 业 守 则

5.3.1  监理员应正确处理个人利益、他人利益、部门利益、单位利益和社会公众利益之间的关系。

【条文说明】监理员作为项目监理机构人员，应始终秉承公正、公平信念，对待单位内部之间、个人与单位、个人与其它单位之间的利益关系应保持清醒头脑，正确处理。

5.3.2  监理员应加强学习，积极参加专业培训，不断更新知识，提高业务能力和工作水平。

【条文说明】项目建设是一个多工序、多阶段、多管理的过程，针对项目建设的法律条文、专业知识等不断更新发展，作为监理员应不断学习、强化自身专业技能、提升管理能力，从而更好地做好现场管理工作。

5.3.3  监理员不得收取业务相关单位礼品、礼金的馈赠；不得存在对业务相关单位“吃、拿、卡、要”等损害监理形象的违规行径。

5.3.4  监理员从事监理工作须仪表整洁、端庄大方、行为得体、语言文明，交流用词准确清晰。

【条文说明】项目各参建单位在项目建设过程中都代表了各自的企业形象，监理员在日常项目管理工作中应当举止得体，与人沟通交流用语文明，展现良好企业形象。

5.3.5  监理员应自觉遵守行业、企业及项目监理机构的各项规章制度。

【条文说明】项目建设管理工作中有诸如管理条例、规章制度的要求，作为项目监理人员应认真遵循，严格按照制度标准开展工作，确保工作的合规、合法。

5.3.6  监理员不得同时在两个或者两个以上监理单位从事监理活动。

【条文说明】本条是对监理员工作环境的合规性要求，监理员只能在一家单位进行工作，不得同时在两个或者两个以上监理单位从事监理活动。

## 5.4   基 础 知 识

5.4.1  监理员应掌握基本的工程管理知识、专业技术知识、建设工程监理理论。

5.4.2  监理员应掌握写作、计算、办公软件操作等基础知识。

5.4.3  监理员应掌握所监理工程的施工图识读的基本知识。

5.4.4  监理员应熟悉有关工程建设及监理的规范、图集、标准等。

【条文说明】 监理员应熟悉的规范、图集、标准包括但不限于：监理规范、施工验收规范、部门标准和地方标准等。

5.4.5  监理员应熟练使用常用的仪器、工具。

【条文说明】监理员应熟练使用常用的仪器包括水准仪、全站仪、回弹仪、测距仪等，工具包括卷尺、靠尺、塞尺、游标卡尺、千分尺等。

5.4.6  监理员应熟悉工程见证取样方面的专业知识,包括见证取样的程序、材料和试件试块种类、取样方法等。

【条文说明】见证取样应由施工单位的取样员取样、监理单位见证员全程见证，保证样品的真实性，并共同送至经项目监理机构或建设单位资质审查合格的检测机构；见证员要持证上岗，对见证取样负责。

# 6  工 作 要 求

## 6.1  一 般 规 定

6.1.1 监理员应自觉养成良好的工作习惯。

6.1.2 监理员应参与编制本专业或分工负责的专项工作旁站监理方案、监理实施细则。

6.1.3  监理员应根据项目总监或专业监理工程师的要求参加第一次工地会议、监理例会和专题会议。

【条文说明】对本专业所涉及到的专业技术、目标控制等方面的工作情况及所发现的具体问题，提出意见或建议。

6.1.4 监理员应接受专业监理工程师的指导、监督、检查。

## 6.2  工 程 质 量 造 价 进 度 控 制

6.2.1检查施工单位专职质检员到岗履职情况，检查质量管理体系运行情况。

【条文说明】核查现场质量管理人员及特种作业人员是否具备合法、有效的资格；检查质量管理体系的有效运行的记录。

6.2.2 协助核查工程开工条件。

6.2.3 协助审查施工技术方案。

6.2.4 参与审查本专业的工程材料、构配件、设备质量。

6.2.5 进行日常巡视，记录施工现场作业情况和监理工作情况。

6.2.6 按监理规划、监理实施细则和旁站监理方案，在关键部位、关键工序及重要施工作业环节，担任旁站工作，及时记录旁站情况，填写旁站记录。

6.2.7 开展相关平行检验或见证取样工作。

6.2.8 检查工序施工结果，参与检验批、隐蔽工程、分项工程验收。

6.2.9 协助专业监理工程师核实工程计量数据。

6.2.10 协助进度跟踪与进度偏差处理。

6.2.13 协助处理工程质量异常情况。

6.2.14 协助处理工程质量缺陷。

6.2.15协助处理工程质量事故隐患。

- 6.3 安 全 文 明 施 工 管 理

6.3.1 协助安全文明施工措施达标验收。

6.3.2 协助进行安全文明施工专项排查。

6.3.3 协助处理安全文明施工异常情况。

6.3.4 检查施工单位实际投入工程的施工人员、施工机械和主要设备的使用及运行状况。

6.3.5 协助专业监理工程师检查施工单位安全生产责任制度、安全检查制度、安全操作规程和事故报告等制度是否健全。

6.3.6 检查项目经理、专职安全生产管理人员、特种作业人员的合法、有效资格及到岗工作情况。

【条文说明】监理员应协助专业监理工程师检查施工单位安全生产责任制度、安全检查制度、安全操作规程和事故报告等制度是否健全。检查项目经理、专职安全生产管理员、特种作业人员的合法、有效资格及到岗工作情况。

6.3.7 协助处理安全隐患。

6.3.8 协助进行安全事故处理与应急抢险。

## 6.4  专 业 知 识

6.4.1  监理员应具有目标控制方面的专业知识，并能综合运用多学科知识、现代科学技术、先进管理方法，结合工程实践经验为委托方提供专业化服务。

6.4.2 了解建设工程材料的基本知识，包括对工程材料的辨识与认知，熟悉和掌握工程材料的分类和应用，熟悉和了解各种工程材料的主要性能，并能依据规范标准及设计图纸对工程原材料、半成品、构件的质量进行初步判断。

6.4.3 具备一定的识图能力，能够准确识读所负责项目的相关图纸、图集。

6.4.4  熟悉建设工程计量的相关知识，包括熟悉和掌握现行计价规范，熟悉设计图纸、设计变更及工程量变化情况，熟悉施工合同、工程量清单所包括的工作内容、范围及要求，具备及时、准确的复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证的能力。

6.4.5  熟悉工程施工工艺和方法，了解各工序之间的工艺关系及组织关系。

6.4.6  掌握工程旁站方面的专业知识,包括旁站部位、旁站工序、旁站要点、旁站问题处理等。

6.4.7  掌握见证取样的相关知识 ，熟悉各种原材料、半成品（构件）见证取样复试的频率，现场监督取样人员按相关技术标准（规范）的规定从施工现场制作、取样和封样，全程跟踪送样至有相应资质的检测机构并做好见证记录，建立台账，相关记录应归入施工技术档案。

6.4.8  应掌握工程常用的相关数据等专业知识,包括混凝土坍落度、回填土压实度、混凝土拆模时间、防水工程闭水时间、管道压力设计值、水泥初凝时间、终凝时间等。

6.4.9  应具备检查施工主要设备的使用及运行状况的能力等。

6.4.1 0监理员应不断学习新知识，熟悉相关专业的新技术、新工艺、新材料、新设备，不断更新业务知识。

## 6.5  职 业 技 能

6.5.1  监理员应具备以下基础技能：

1 能够利用良好的语言能力及文字表达能力开展监理工作。

2 能够熟练应用常规办公软件、熟悉专业应用软件。

3 能够熟练掌握本专业仪器设备的操作使用。

4 具备不断学习新知识新技能的自我学习能力。

5 具备发现问题、分析问题、解决问题的能力。

6.5.2  监理员应具有的职业技能包括：

1 具备一定的识图能力，能熟练掌握本专业施工图纸，具有协助专业监理工程师处理工程相关问题的能力。

2 具有一定的文字编写能力，能够记录监理日记，具备参与编写本专业的监理实施细则的能力。

3 熟悉本专业的施工工艺和方法，掌握施工质量控制要点、难点，能够发现并指出本专业施工作业过程中存在的质量隐患、质量问题。

4 能够识别施工过程中存在的的安全隐患并及时指出。

5 具备一定的测量、试验能力，能熟练使用水准仪、经纬仪（或全站仪）、游标卡尺、回弹仪、靠尺、环刀等测量、试验仪器。

- 能够检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况，并形成记录。

- 能够独立进行见证取样，具备确定检查取样部位、批次是否符合要求，建立见证取样台帐的能力。

- 具备对关键部位、关键工序及重要施工作业环节独立开展旁站工作的能力。

- 9、具备复核工程计量有关数据是否有效、准确的能力。

- 7  职 业 教 育

## 7.1  业 务 培 训

7.1.1 监理员业务培训的内容应包括与工程有关的法律法规、经济、管理和技术等方面的知识或技能。

【条文说明】按照现行国家规范《建设工程监理规范》GB/T50319-2013等文件规定，监理员属于项目监理机构组成的必要成员，从事的工程建设监理工作具有法定地位，其应该具备必要的专业知识和技能，上岗前应接受监理业务培训。

7.1.2  监理员应接受工程监理单位的岗前培训，经培训合格后方可上岗。

7.1.3  监理员应积极参加项目监理机构、监理单位、建设单位、行业协会、建设主管部门、政府部门等组织的培训、观摩学习等活动。

【条文说明】参与各类培训、观摩等行业活动是查漏补缺、取长补短及互相学习的途径，是行业人员扩大视野、积累实践经验的方法，是提高个体和整体专业水平的重要手段。

7.1.4  监理员应掌握以下专业内容：

1  法律法规方面：对相关的法律法规有一定的了解。

2  职业道德方面：如服务意识、工作尽职尽责等方面的理解和运用。

3  职业安全方面：工作过程如何有效自我保护等。

4  专业能力方面： 对施工原材料、施工设备、施工验收规范及安全施工管理规定等的学习和掌握。

5  其他方面的专业知识或技能，如BIM技术等。

7.1.5  监理员从事的是建设工程监理过程中的基础工作，每个岗位分工不同所要求具备的专业技能不同，对于整个监理员层级，要求掌握建设工程监理全面的知识和技能。

- 7.2  继 续 教 育

7.2.1  监理员是建设工程监理现场管理的执行者，应持续不断的提高业务素质和职业水平以适应不断变化的现场管理需求。

【条文说明】随着知识的更新、技术的进步，监理行业也必须与时俱进、不断更新，提高自己的职业素养和专业技能水平。

7.2.2  监理员的继续教育内容包括法律法规、理论政策、职业道德、技术信息等。

7.2.3  监理员的继续教育形式包括自学、企业培训、行业协会培训、学术交流活动以及行业专业竞赛等。

7.2.4  监理员参加相关继续教育活动并取得相应成果的，应在人才选拔、薪资调整、职务晋升、职称评定等方面予以体现。

【条文说明】监理员是从基层成长起来的行业人才，监理员的进步应予以价值体现。

7.2.5 监理员参加企业、行业协会、专业机构组织的继续教育培训，每年累计应不少于90学时。

- 8 职业能力评价

8.0.1   监理员的职业能力评价分为理论知识考试、职业技能考核。

8.0.2   理论知识考试以笔试、机考等方式为主，主要考核监理员应掌握的基本要求和专业知识。

【条文说明】理论知识考试宜采用机考方式进行，以便同时考核监理人员的计算机操作水平。

8.0.3   技能考核主要采用实务模拟、现场答辩等方式进行，主要考核监理员应具备的职业技能。

8.0.4   理论知识考试、技能考核均实行百分制，按表1理论知识权重表、表2职业技能考核权重表进行综合评价，成绩均达到60分及以上为合格。

表1  理论知识权重表

| 项 目 岗 位 |  | 监 理 员（分值待定） |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 | 3 |
|  | 职业守则 | 2 |
|  | 基础知识 | 20 |
| 专业知识 | 通用知识 | 15 |
|  | 岗位知识 | 40 |
|  | 工程建设标准 | 20 |
| 合计 |  | 100 |

注：

1  基础知识包括建设工程监理理论知识、主要法律法规和合同管理知识等。

2  通用知识包括从事建设工程监理工作应具备的专业技术和管理知识等。

3  岗位知识包括监理工作流程、程序、方法和措施等。

4  工程建设标准包括与专业相关的通用规范、验收标准、施工技术标准等。

表2  职业技能考核权重表

| 项 目 岗 位 |  | 监 理 员 |
| --- | --- | --- |
| 职业技能 | 综合管理 | 5 |
|  | 质量控制 | 30 |
|  | 进度控制 | 5 |
|  | 造价控制 | 5 |
|  | 安全生产管理 | 30 |
|  | 合同管理 | 5 |
|  | 信息管理 | 20 |
| 合计 |  | 100 |

注：表中评价项目、权重供参考使用，不同地域或行业间可能存在差异、行业协会、企业、培训机构等可结合实际情况自行调整。

本标准用词说明

1 为了便于执行本标准条文时区别对待，对要求程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格,非这样做不可的用词:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”；

2）表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:

- 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2  本标准中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。